# UWB HMI 협업 시작 가이드

아영이용 · 초보자 따라하기 버전 1.2  |  Figma → HTML/CSS → JavaScript → C# 연동

목표: 첫 2주는 코딩이 아니라 UI/UX 설계에 집중. 매일 무엇을 만들고 어디에 저장할지 정한다. 이 문서는 실제 장비 도면이 아닌 학습용 예시를 포함한다.

# 먼저 이것만 기억하기

| 역할 | 지금 할 일 | 나중에 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 아영이 (UI/UX) | 장비 이해, 화면 배치, Figma, 폴더·Git 익히기 | HTML/CSS, JavaScript, API 연결 |
| 준수 (C#) | 공정·신호·상태 데이터 정의, 질문 답변 | 제어 코어, 가상 I/O, API 제공 |
| 함께 | 주 2회 15분 리뷰, 변경사항 기록 | 통합 테스트·포트폴리오 정리 |

# 전체 일정 한눈에

| 기간 | 아영이 결과물 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1주 차 | Figma 와이어프레임 4화면 초안 | 기능 위치 설명 가능 |
| 2주 차 | Figma UI 시안 + 공통 컴포넌트 | 화면 간 이동·상태 표현 확정 |
| 3주 차 | HTML/CSS 정적 Main + 상세 패널 | 브라우저에서 화면 확인 |
| 4주 차 이후 | JS 모의 데이터 → C# API 연동 | 가상 장비 상태 표시 |

일정은 예시이며 학습 속도에 맞춰 조정한다. JSON·JSP·DB는 첫 2주 할 일이 아니다.

# 01. 어떤 화면을 만드는지 먼저 보기

화면을 예쁘게 만들기 전에 “작업자가 장비를 볼 때 필요한 정보”를 배치한다. 아래 그림은 배치 예시이며 실제 Figma 디자인을 그대로 따라 할 필요는 없다.

# 메인 화면에서 반드시 보이는 것

날짜/시간, 운전 상태, 모델명, 설비 개념도, 공정별 RUN/WAIT/COMPLETE, 총수량/OK/NG, 택타임, 알람 배너, START/STOP/RESET/작업종료 버튼.

# 화면은 4개만

| 화면 | 해야 할 일 |
| --- | --- |
| Main | 전체 장비 상태·운전 버튼·공정 선택 |
| Position Setting | X/Y/Z 위치·JOG·Teaching·저장 UI (동작 연결은 나중) |
| Alarm | 현재 알람·이력·원인·조치 |
| I/O Monitor | DI/DO ON·OFF 조회 전용 |

Station Detail은 별도 페이지가 아니다. 메인에서 공정을 클릭할 때 열리는 공통 상세 패널 1개를 재사용한다.

# 02. 턴테이블 개념도와 화면 제작 주의점

중요: 실제 장비는 6 Index / 5 Jig이며, 위치별 공정 매핑·회전 방향은 아직 미확정이다. 예시 도면의 P1~P6을 실제 공정 위치라고 단정하지 말 것. QR/바코드 스캐너가 7시 방향에 있었다는 기억은 V2 확장 메모로만 기록한다.

# 아영이의 첫 Figma 과제

① 1440×900 또는 작업하기 편한 데스크톱 프레임 하나 만들기 → ② 상단 상태바 → ③ 중앙 설비 도면 영역 → ④ 우측 공정 상태/상세 패널 → ⑤ 하단 생산 지표·운전 버튼 → ⑥ 알람 배너 순서로 사각형과 글자만 배치한다.

첫날은 색상·아이콘·애니메이션보다 정보 배치가 중요하다. 위치가 미확정인 공정은 “공정 A”처럼 임시 표시해도 된다.

# 상태 디자인 최소 규칙

| 상태 | 화면 표시 예 |
| --- | --- |
| RUNNING | 파란색 점 + RUNNING |
| COMPLETE / OK | 초록색 점 + COMPLETE / OK |
| WAIT / OFF | 회색 점 + WAIT / OFF |
| ALARM | 빨간색 + 코드/원인 |
| NG 제품 | 검사 결과 NG로 표시 (설비 ALARM과 구분) |

# 03. 첫 2주: 하루 단위 따라하기

| 일차 | 할 일 | 남길 결과물 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 문서 01·02 읽고 모르는 단어 5개 적기 / 작업 폴더 생성 | notes/questions.md |
| Day 2 | GitHub 계정·Git 설치 확인 / 저장소 만들기 / README 작성 | README.md + 첫 commit |
| Day 3 | Figma 파일·4개 페이지 만들기 / Main 사각형 배치 | figma/Main_Wireframe_v01 |
| Day 4 | 설비 도면 영역·공정 상태 카드·알람 배너 배치 | Main 와이어프레임 v02 |
| Day 5 | 준수와 15분 리뷰 / 수정점 기록 / Main 배치 확정 | 회의록 001 + 수정 시안 |
| Day 6 | Position Setting 화면 구성 (축/좌표/JOG/Save) | Position 와이어프레임 |
| Day 7 | Alarm 화면 구성 (현재/이력/상세) | Alarm 와이어프레임 |
| Day 8 | I/O Monitor 화면 + 공통 상세 패널 | I/O + Station Detail |
| Day 9 | 버튼·배지·입력창·표 공통 컴포넌트 정리 | Figma Components |
| Day 10 | 4화면 연결 시연 / 피드백 / 2주 회고 | Figma 링크 + 캡처 + 회의록 002 |

Day는 학습일 기준. 매일 40~90분 정도로 조정 가능. 한 번에 다 끝내려 하지 말고 “하루 결과물 1개”를 목표로 한다.

# 매일 작업 종료 체크리스트

□ Figma 또는 문서 수정  □ 오늘 바뀐 점 2줄 기록  □ 스크린샷 저장  □ 파일/커밋 이름 정리  □ 막힌 점 1개 적기

# 04. 폴더 구조: 이렇게 만들면 된다

처음에는 로컬 폴더와 GitHub 저장소 이름을 같게 하자. C# 코드는 준수의 별도 저장소에서 관리해도 되고, 통합 시 연결 방식을 정한다.

UWB-HMI-Portfolio/

README.md

docs/

01_requirements/       ← 받은 기능정의서·질문 정리

02_meetings/           ← 회의록

03_design_decisions/   ← 변경 이유·결정사항

design/

wireframes/           ← 화면 구조 캡처

mockups/              ← 최종 시안 캡처

assets/               ← 직접 만든 아이콘·이미지

web/

index.html            ← 3주 차부터

css/

js/

screenshots/            ← 주차별 진행 증빙

# 파일 이름 규칙

예: 2026-10-12_Main_Wireframe_v01.png / 2026-10-16_Meeting_001.md / Alarm_Page_v02.png. 최종final진짜최종 같은 이름은 피한다.

# GitHub 첫 사용 순서 (Windows 기준)

1. Git 설치 후 GitHub에 빈 저장소 UWB-HMI-Portfolio 생성. 2. GitHub Desktop으로 Clone. 3. 위 폴더와 README.md 만들기. 4. GitHub Desktop에서 Changes 확인. 5. Summary에 “docs: initialize project structure” 입력. 6. Commit to main → Push origin. 7. 웹에서 파일 확인.

주의: Figma 원본은 Figma에 저장되므로 README에 Figma 링크를 기록하고, 주요 시안은 PNG로 내보내 저장한다. 비밀번호·토큰·개인정보는 커밋하지 않는다.

# 05. 회의록·업무 기록 실제 예시

회의록은 길 필요 없다. 결정한 것과 누가 언제 무엇을 할지만 남기면 충분하다.

| 항목 | 예시 |
| --- | --- |
| 문서 | docs/02_meetings/2026-10-16_Meeting_001.md |
| 참석 | 준수(C#), 아영이(UI/UX) |
| 목적 | Main 화면 배치 1차 검토 |
| 논의 | 공정 상태는 우측 패널 / 알람 배너는 항상 노출 |
| 결정 | Main 1화면 + Station Detail 공통 패널 |
| 아영이 할 일 | Main v02 수정 후 PNG 업로드 |
| 준수 할 일 | 공정 상태 이름과 데이터 목록 전달 |
| 기한 | 다음 리뷰 전 |
| 미확정 | 실제 턴테이블 스테이션 배치 |

# README에 적을 내용

프로젝트 소개 3줄 / 역할 분담 / 사용 기술 / 화면 캡처 / 진행 현황 / 배운 점 / 다음 작업 / Figma 링크. “완료했다”보다 어떤 문제를 해결했는지 적는 것이 포트폴리오에 도움이 된다.

# 커밋 메시지 예시

docs: add kickoff meeting notes  |  design: add main wireframe  |  design: refine alarm panel  |  feat: implement static dashboard layout

# 준수에게 질문하는 형식

“Assembly 상세 패널에 Clamp Open/Close가 동시에 ON일 수 있어?”처럼 화면과 신호를 특정해 질문하기. 불확실하면 UI에서 임의로 확정하지 말고 질문 목록에 남긴다.

# 06. Figma 다음에는 무엇을 하나?

| 단계 | 실습 내용 | 지금 해야 하나? |
| --- | --- | --- |
| Figma | 프레임·오토레이아웃·컴포넌트·프로토타입 | 예 (1~2주) |
| HTML/CSS | Main 정적 레이아웃, 공통 패널 스타일 | 3주 차 |
| JavaScript | 예시 데이터로 상태/숫자/탭 변경 | HTML/CSS 다음 |
| JSON | C#에서 받을 데이터 형식 이해 | 연동 직전 |
| C# ASP.NET Core API | 장비 상태 조회·명령 요청 | 준수 코어 준비 후 |
| JSP | Java 웹 학습·조회 페이지 별도 실습 | 학습 진도에 맞춰 선택 |
| DB/QR | 검사 결과 저장·검색·통계 | V2 이후 |

# 첫 연동은 아주 작게

처음에는 C#이 { "machineStatus": "STOP", "okCount": 0 }처럼 상태 2개만 제공하고, 웹에서 이를 표시하는 테스트를 한다. 그다음 공정 상태·I/O·알람을 순서대로 연결한다. 화면이 C# 장비 동작을 직접 결정해서는 안 된다.

# 완료 기준 / 포트폴리오에 남길 증거

□ 요구사항 → 화면 반영 내역  □ Main·Position·Alarm·I/O 시안  □ 공통 컴포넌트  □ 회의록 2개 이상  □ Git 커밋 기록  □ 변경 전후 캡처  □ 배운 점과 어려웠던 점

# 아영이의 오늘 할 일 — 딱 3개

① 폴더 UWB-HMI-Portfolio 만들기  ② 기능정의서 01·02를 읽고 모르는 용어 적기  ③ Figma에 Main HMI 프레임 1개 만들기. 오늘은 JSON·JSP·API·DB를 공부하지 않는다.